## Slide 1
미니프로젝트
2022. xx. xx(x)
이름:

## Slide 2
목 차
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned

## Slide 3
프로젝트 결과 요약
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
프로젝트 결과 요약
  프로젝트 개요
  타임라인별 주요 활동 및 결과물

## Slide 4: 1. 프로젝트 개요
목 적
자동화 모델 개발
- 스케쥴러를 통해 단순 프로그램이라도 자동화 실행되도록 구축 자유주제 (웹데이터 수집, 데이터분석, 브라우저 자동화)
* 크롤링: timeanddate.com 내 홀리데이정보 수집도 가능
기본 전제
자료
프로젝트
범위
프로젝트 - 예
웹 및 dataset 내 자료 활용가능
1. 프로젝트 결과 요약
자유주제 (단, 분석은 계절성 지수를 자유롭게 다른 방향으로 구축가능)

## Slide 5
과제계획
시스템/SW 설계
1
팀 구성, 일정, R&R, 개략 과제 구성
분석모델 설계
2
설계문서 → 시스템 규격/소프트웨어 버전기술
분석모델 구현
코드 패키징
4
Interactive 개발환경
통합개발환경 (Pycharm)
코드 형상관리 (Git-Hub / JIRA, VisualSVN, CheckSum)
6
실행가능 코드 → 패키징 파일
운영이관/테스트
7
서버 이관 → 운영이관 시나리오, 운영/사용자 매뉴얼, 배치
8
배치 구동 → 성능 검증
배치잡 관리
다이어그램
설명
테스트
1
2
3
4
5
6
7
8
3
설계문서 → 소프트웨어 설계 기술서
5
코드 테스트 → 테스트 계획서,절차서,결과서
Lessons learned
9
9
과제를 통해 배운점/개선할점 리스트
SRR/SSR
PDR/CDR
TRR
종료보고
SRR(System Requirement Review) : 시스템 요구사항 리뷰
SSR(Software Specification Review) : 소프트웨어 규격 리뷰
PDR(Preliminary Design Review) : 개략설계 리뷰
CDR/DDR(Critical/Detail Design Review) : 상세설계 리뷰
주요 회의체
TRR(Test Rediness Review) : 시험준비 리뷰
시작보고

## Slide 6
서비스 구성도
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
2. 서비스 구성도
  전체 구성도
  데이터 구성도

## Slide 7
아래의 구성에 따라 자유주제로 프로젝트를 개발 후 haiteam@kopo.ac.kr 로 전송하세요)
수집
저장
처리
분석
활용
소스 데이터
자동화모델
활용 서비스
이미지 데이터
자유 모형
자유 주제
CSV
Python
csv
2. 서비스 구성도
1. 전체 구성도
S/W
H/W
S/W
H/W
S/W
H/W

## Slide 8: 2. 데이터 구성도
2. 서비스 구성도
분석모형 구현에 필요한 인바운드 데이터와 분석모형을 통해 산출되는 아웃바운드 데이터 상세 내역 정의
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 획득주기 | 컬럼 | 비고
1 | IB-001 | ...링크 | XXX 웹페이지 | - | - | 월 | - | 
인바운드
아웃바운드
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 획득주기 | 컬럼 | 비고
1 | OB-001 | cat/dog 이미지 | 파일시스템 | .txt | 미정 | 미정 | - | 

## Slide 9
세부 구현 방법
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
3. 세부 구현 방법
  상세 모형 설계
  결과 분석
  시각화

## Slide 10: 1. 상세 모형 설계 (딥러닝 모델)
3. 세부 구현 방법
데이터 전처리
A
추세선 도출 (변경!!)
계절성 지수 산출
입력 DB
출력 DB
Raw
Data
전처리된
데이터
추세선
계절성 지수
불량 데이터 처리
1
데이터 통합
2
음수(-) 인 판매량 데이터가 관찰됨
- 이유: 반품 처리량 반영
- 영향: 계절성 지수 왜곡
- 해결: (-)값을 0으로 대체함
※ 확인 결과 대부분 음수 데이터의
절대량값이 크지 않아 중요성 적음
연도별 주차수가 다른 Year가 관찰됨
- 이유: 1년이 365(366)일이므로
필연적으로 53주차가 때때로 발생
- 영향: 주차별 평균 계절성지수 산출
시 주차수가 통일되지 않음
- 해결: 53주차 데이터를 제거함
※ 53주차의 값이 커서 중요도상 이슈 존재
Outlier 제거
1
상품주차별 판매량 산출 => 지역/상품/주차별 판매량 산출 (Group by 활용)
소스데이터와 (지역,상품)을 키로 하여 조인한다.
계절성 지수 계산
1
계절성 지수를 산출한다.
⇒ (계절성 지수) = (실 QTY) /
(지역/상품/주차별 판매량)
B
C
주차별 효과 계산
지역/상품/주차별 지수 산출 (Group by 활용)
2

## Slide 11
프로젝트 추진 내역
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
4. 프로젝트 추진 내역
  프로젝트 구축 방법
  팀 구성
  WBS + R&R
  일정표
  산출물 목록

## Slide 12: 1. 프로젝트 구축방법
4. 프로젝트 추진 내역
아래의 각 단계에 따라 일정별로 프로젝트를 진행함
프로젝트 착수
분 석
설 계
구 축
운영 이관
프로젝트 종료
착수 준비
계획 수립
현황 분석
과제 정의
아키텍쳐 정의
분석모델 설계
데이터 설계
시스템 개발
단위 테스트
통합 테스트
운영 이관
운영방안 수립
종료 보고

## Slide 13: 2. 팀 구성
4. 프로젝트 추진 내역
팀 구성은 x명으로 이루어짐
Project Manager
/ 개발
xxx

## Slide 14: 3. WBS + R&R
4. 프로젝트 추진 내역
단계 | 활동 | 업무 | 담당자
분석 | 분석과제 정의 | 요구사항 정의서 작성 | 
 | 기존내용 리뷰 분석 | 기존 소스코드 리뷰, 로직 분석 | 
설계 | 데이터 설계 | I/F 데이터 정의, 데이터 수집 설계 | 
 | 분석모델 설계 | 분석 시나리오 / 알고리즘 설계 | 
 | 시스템 설계 | HW, SW, 화면, 인터페이스 정의/설계 | 
 | 테스트 설계 | 모듈별 테스트 정의/설계 | 
구축 | 머신 러닝 모델 개발 | 머신 러닝 모델 개발 (Decision Tree) | 
 | 모델 시각화 | Tableau 시각화 | 
 | 개발 테스트 / QA | 단위별 / 통합 테스트 | 
 | 운영 테스트 / 산출물 관리 | 운영 테스트 / 최종 산출물 관리 | 

## Slide 15: 4. 일정표
4. 프로젝트 추진 내역
Skip

## Slide 16: 5. 산출물 목록
활동 | 업무 | 산출물 | 제출시기
착수 | 프로젝트 착수 | 프로젝트 계획서 | PASS
분석 | 현황 분석 | 요구사항 정의서 | PASS
설계 | 분석모델 설계 | 분석모델 정의서, 분석모델 | 
설계 | 시스템 설계 | 테이블목록/정의서, 프로그램목록/사양서, 화면목록/정의서, 인터페이스 목록/설계서/참고자료목록 | PASS
구축 | 시스템 개발 | 소스코드, DB | PASS
구축 | 테스트 | 단위테스트 결과서/통합테스트 결과서/모형테스트 결과서 | PASS
이행/안정화 | 이행 | 사용자/운영 매뉴얼 | PASS
종료 | 종료 | 프로젝트 완료 보고서 | PASS
...
산출물 목록

## Slide 17
Lessons Learned
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
Appendix: tableau 매뉴얼
5. Lessons Learned

## Slide 18: Lesson Learned
의사소통
-효율적인 의사결정과 방향수립은 회의에서 시작
1. 규칙적인 회의
2. 상세내용 재확인
팀원의 참여도
-프로젝트의 이해도 높이기
코드리뷰 프레젠테이션
새로운 기술 공유
Pain Point
업무배분
-팀원의 R&R를 더욱 세분화하기
Strength
버퍼 타임을 더욱 여유있게 설정
Time management

## Slide 19
감사합니다
End of Document